Padrão de formatação para documentos.

procedimento

operacional.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CONSOLIDAÇÃO DA DUE DILIGENCE E DECISÃO – INCORPORADORA GADENS

| Tipo de documento: Procedimento Operacional |  | Código do documento: PO.02.007 |
| --- | --- | --- |
| Data: 20/01/2026 | Revisão: 00 | Status: Aprovado |
| Elaborador: Carlos Vargas |  | Aprovador: Mariane Scandelari |
| Empresas abrangidas: INCORPORADORA GADENS |  |  |

- OBJETIVO

Estabelecer, de forma padronizada, os procedimentos para a consolidação dos resultados da Due Diligence (Due) dos empreendimentos da Incorporadora Gadens, incluindo a atualização da viabilidade, a condução das instâncias decisórias e a definição formal quanto à continuidade, aos ajustes, à escritura ou ao descarte do terreno.

- APLICAÇÃO

Aplica-se à Incorporadora Gadens. Áreas envolvidas: Incorporação, Novos Negócios, Jurídico, Engenharia, Comercial, Contabilidade (conforme aplicabilidade) e Diretoria.

- REFERÊNCIAS

PO.16.002.B – Padronização de Documentos – Projeto Next; fluxo “Due Diligence – Gadens” modelado no Bizagi; diretrizes estratégicas da Diretoria do Grupo Gadens; PO.02.005 – Abertura e Governança da Due Diligence – Gadens; PO.02.006 – Due Diligence Técnica Integrada – Gadens.

- DEFINIÇÕES

Identificar e descrever os termos técnicos, siglas, abreviaturas e acrônimos utilizados neste documento, assegurando a padronização da linguagem e a correta compreensão dos requisitos estabelecidos.

Tabela 1-Siglas e definições

| Termo/Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Due Diligence (Due) | Conjunto estruturado de análises técnicas, mercadológicas, jurídicas, contábeis e financeiras para avaliação da viabilidade de aquisição do terreno. |
| Dossiê de Due Diligence | Consolidação de todos os pareceres e documentos produzidos durante a Due. |
| Plano Corretivo | Conjunto de ações propostas para tentar viabilizar o terreno quando identificadas restrições técnicas, comerciais ou financeiras. |

- RECURSOS NECESSÁRIOS

  - Sistemas

- AutoDoc

- Microsoft Project/Planner/ClickUp

- Sistema de Viabilidade Financeira (Viabil)

- Ferramenta para registro de atas

  - Documentos/entradas

- Pareceres técnicos, mercadológicos, jurídicos e contábeis

- Relatórios de engenharia, topografia, sondagem e viabilidades

- Orçamento paramétrico atualizado

- Viabilidade financeira preliminar

  - Papéis-chave

- Incorporadora Gadens (dono do processo)

- Novos Negócios

- Engenharia

- Jurídico

- Diretoria

- principais passos do processo

O processo é executado conforme fluxo modelado no Bizagi, contemplando as seguintes etapas macro:

- Consolidação do dossiê completo da Due Diligence (técnica, mercadológica, jurídica e contábil, quando aplicável).

- Atualização da viabilidade financeira (V1), considerando os resultados da Due.

- Realização de reunião de status/comitê com a Diretoria.

- Definição de plano corretivo, quando aplicável, para tentativa de viabilização do terreno.

- Deliberação formal da Diretoria quanto à continuidade do empreendimento, a ajustes adicionais, à escritura do terreno ou ao descarte da oportunidade.

Os detalhamentos operacionais encontram-se descritos no fluxo Bizagi correspondente.

- papéis, responsábilidades e autonomia

Tabela 2-Responsabilidades

| Papel Funcional (Área) | Responsabilidades | Limites de Autonomia |
| --- | --- | --- |
| Dono do Processo – Incorporação | Consolidar informações, conduzir o processo decisório e reportar à Diretoria | Autonomia para consolidar e apresentar resultados |
| Novos Negócios | Apoiar na atualização da viabilidade e eventuais renegociações | Sem autonomia deliberativa |
| Engenharia | Fornecer pareceres técnicos e ajustes necessários | Autonomia técnica |
| Jurídico | Fornecer parecer jurídico e apoiar decisões contratuais | Autonomia técnica |
| Diretoria | Deliberar sobre continuidade, escritura ou descarte | Autonomia plena |

- INDICADORES

Este POP não possui indicadores específicos próprios.

- PONTOS CRÍTICOS DO PROCESSO

- Garantir que todos os pareceres estejam formalizados antes da decisão.

- Assegurar que ajustes relevantes sejam refletidos na viabilidade financeira.

- Evitar decisões sem consolidação completa do dossiê.

- Registrar formalmente decisões de descarte para fins históricos.

- DESVIOS / AÇÕES NECESSÁRIAS

Tabela 3-Desvios e ações necessárias

| Situação de Desvio | Ação Necessária | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Pareceres incompletos | Solicitar complementação antes da decisão | Incorporação |
| Viabilidade inviável | Avaliar plano corretivo ou descarte | Incorporação / Diretoria |
| Decisão não registrada | Formalizar ata e comunicação | Incorporação |

- REGISTRO DO PROCESSO

Dossiê de Due Diligence e atas de comitês de decisão, armazenados no Sharepoint.

Tabela 4-Entregáveis do processo

| Identificação |  | Armazenamento |
| --- | --- | --- |
| Dossiê de Due Diligence |  | Sharepoint |
| Atas de comitês |  | Sharepoint |

- CONTROLE DE EMISSÃO

Tabela 5-Controle de emissão

| Etapa | Itens Revisados | Data |
| --- | --- | --- |
| Elaboração | Elaboração inicial do documento | 20/01/2026 |
| Consenso / Aprovação | Revisão e aprovação do conteúdo |  |